Проект «Solution» (рабочее название)

(Концепция, архитектура и план разработки до 31 августа 2026 года)

1. Концепция продукта

1.1. Основная идея

Создание игровой платформы, позволяющей пользователю воссоздать цифрового двойника (фантома) конкретного человека — на основе его реальных данных: переписок, голосовых сообщений и фотографий.

Продукт позиционируется как интерактивная игра с элементами персонализации, а не как медицинский или психологический сервис.

1.2. Уникальное торговое предложение (УТП)

- Воссоздание внешности по фотографии (3D-модель, в перспективе — автоматическая генерация).

- Воссоздание манеры общения на основе анализа реальных переписок (стиль, лексика, темы).

- Воссоздание голоса по голосовым сообщениям (второй этап).

- Игровая обёртка: подписка + внутриигровая экономика (подарки, одежда, ачивки) — юридическая защита и высокая монетизация.

1.3. Целевая аудитория

Платежеспособные пользователи (готовность платить от $200/мес), испытывающие потребность в иллюзии контроля над утраченными или недоступными отношениями.

Сегмент: премиальный, низкая ценовая чувствительность, высокая лояльность при попадании в зависимость.

2. Архитектура и этапы разработки

2.1. Этап 1 (до августа 2026) — текстовый чат, сбор данных, 2D-визуал

*Цель:* работающий MVP, демонстрирующий ключевую механику имитации личности.

- Функционал:

- Парсинг переписок (Telegram, WhatsApp, экспорт) → структурированный JSON (текст + метаданные о голосовых и фото).

- LLM (локальная, на базе открытых моделей), обученная на JSON, генерирует ответы в стиле конкретного человека.

- Веб-интерфейс: чат с возможностью загрузки фото, отображение 2D-аватара (фото).

- Подписка отсутствует, демка закрыта (теневой доступ) для инвесторов и команды.

- Технический стек:

- Парсер: Python (telethon, pyrogram).

- Бэкенд: Python + FastAPI.

- LLM: локальный инференс (Llama 3 / Mistral) с использованием vLLM или llama.cpp.

- Фронтенд: HTML/CSS/JS, WebSocket для чата, Three.js (опционально для 2D/простых 3D-эффектов).

- Хранение: локальные файлы, резервное копирование.

- Данные:

JSON-схема включает поля:

`type` (text/voice/photo), `text`, `file_path`, `voice_transcription`, `timestamp`.

Это обеспечивает переход к голосу и 3D без переработки.

2.2. Этап 2 (осень 2026 — весна 2027) — голос, 3D-лицо, подписка

- Интеграция синтеза речи (клонирование по голосовым файлам) через открытые TTS-модели.

- 3D-генерация лица по фото (использование DECA или аналогичной открытой модели).

- Внедрение подписки ($200/мес) и внутриигровой валюты.

- Запуск закрытого бета-теста с реальными пользователями.

2.3. Этап 3 (2027–2028) — масштабирование, полная 3D-генерация, видео-созвоны

- Автоматическая генерация тела и одежды по нескольким фото.

- Синхронизация губ с голосом, видеозвонки.

- Масштабирование инфраструктуры, выход на международный рынок.

3. Команда и роли

| Участник | Роль в команде | Основные обязанности |
| --- | --- | --- |
| supra | Руководитель проекта, веб-разработчик (парсинг, сайт) | • Определение стратегии, целей и приоритетов проекта. • Разработка и поддержка модулей сбора данных (парсинг). • Координация работы команды, проведение синхронизаций. • Представление проекта на внешних мероприятиях (презентации, переговоры с инвесторами). • Принятие финальных решений по всем направлениям деятельности. |
| S1L3NC31 | ML / Python разработчик | • Проектирование и реализация ML-пайплайнов. • Интеграция LLM с бэкендом (FastAPI и смежные компоненты). • Участие в архитектурных решениях, касающихся серверной части и обработки данных. • Ведение технической документации в закрепленных областях. |
| dinkertop | LLM и AI | • Выбор и адаптация LLM (API, локальные модели). • Разработка промптов, тонкая настройка моделей. • Оптимизация инференса для достижения целевых показателей качества и скорости. • Консультирование команды по вопросам возможностей и ограничений LLM. |
| бульбулька | Психолог, консультант по этическим аспектам | • Оценка психологических рисков продукта, подготовка рекомендаций по их минимизации. • Формирование внешней легенды и коммуникационных материалов с учётом этической безопасности. • Использование диплома о психологическом образовании для подтверждения экспертизы при взаимодействии с инвесторами и общественностью. • Участие в разработке политик, связанных с благополучием пользователей. |
| Regiе | Разработчик-универсал | • Выполнение технических задач (фронтенд, администрирование серверов, автоматизация процессов) по поручению руководителя проекта или назначенных техлидов (Богдан, Давид). • Не наделён правом самостоятельно принимать архитектурные решения или изменять согласованную структуру продукта. |

Все участники подписали внутреннее соглашение о конфиденциальности (NDA) сроком на 2 года после прекращения участия.

4. Политика конфиденциальности и безопасности

4.1. Шифрование

- Для хранения данных пользователей используется **AES-256-GCM** (стандартная библиотека `cryptography` в Python, Web Crypto API на клиенте).

- Ключи шифрования генерируются на основе пользовательского пароля (PBKDF2) и никогда не хранятся на сервере в открытом виде.

- Передача данных — только по TLS 1.3 (HTTPS).

4.2. Доступ к данным

- Доступ к продакшн-серверам, базам данных и ключам имеют только уполномоченные члены команды (руководитель, Богдан). Доступ логируется.

- Все резервные копии хранятся в зашифрованном виде в отдельном физическом месте.

4.3. Обязанности команды

- Запрещено разглашение любой информации о проекте, коде, данных, бизнес-модели.

- Обсуждение — только в закрытом Telegram-канале и на слаке.

- При выходе из проекта все локальные копии удаляются, доступы блокируются.

5. Юридическая стратегия

5.1. Позиционирование

Продукт официально определяется как «интерактивная игра с элементами персонализации».

В публичных материалах и пользовательском соглашении отсутствуют слова «помощь», «лечение», «исцеление», «психологическая поддержка».

5.2. Пользовательское соглашение (Terms of Use)

Содержит ключевые пункты:

- Продукт является развлекательным, не предоставляет медицинских или психологических услуг.

- Все эмоциональные последствия использования — на ответственности пользователя.

- Подписка автоматически продлевается, отмена — через личный кабинет.

- Внутриигровая валюта не имеет реальной ценности и не подлежит обмену на деньги.

- Сбор данных (переписки, голос, фото) осуществляется с явного согласия пользователя.

5.3. Монетизация

- Единая подписка: $200/мес (доступ к чату, голосу, видео в будущем).

- Внутриигровые покупки: одежда, подарки, ачивки за отдельную плату (игровая валюта).

- Такая модель снижает риски квалификации продукта как «сервиса, эксплуатирующего уязвимость», и соответствует практике free-to-play игр.

6. План разработки до августа 2026

| Период | Задачи | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Апрель-май | 1. Сбор и анализ информации по парсингу мессенджеров (Telegram, WhatsApp), выбор оптимального подхода. 2. Разработка парсера для извлечения текста, голосовых файлов, фото в структурированный JSON. 3. Создание веб-сайта (лендинг) с описанием концепции, формой сбора email и демо-версией чата (простейший фронтенд, отправляющий запросы к локальному бэкенду). 4. Подготовка тестового JSON для одного персонажа (на основе своих данных). | supra |
| Июнь | 1. Подключение S1L3NC31 и dinkertop: настройка локальной LLM (Llama 3 / Mistral) и интеграция с парсером для генерации ответов в стиле персонажа. 2. Доработка бэкенда (FastAPI) для обработки запросов от веб-демо. 3. Первое внутреннее тестирование сквозного сценария: пользователь → веб-чат → LLM → ответ. | supra, S1L3NC31, dinkertop |
| Июль | 1. Regiе подключается к фронтенду: улучшение интерфейса чата, добавление аватара (2D-фото), базовой анимации. 2. Запись видео-демонстрации работы чата. 3. Подготовка презентации для инвесторов (дека) с фокусом на УТП (имитация конкретного человека, планы по голосу и 3D). 4. бульбулька готовит этичную легенду для публичных материалов. | Regiе, бульбулька, supra |
| Август | 1. Закрытое предъявление демки потенциальным инвесторам (теневой доступ). 2. Сбор обратной связи, исправление критических ошибок. 3. Оформление черновика пользовательского соглашения (совместно с Виталей и внешним юристом). 4. Финализация waiting list, подготовка к переговорам о привлечении инвестиций на этап 2. | Все. |

7. Риски и их смягчение

| Риск | Вероятность | Меры предотвращения |
| --- | --- | --- |
| Срыв сроков | Средняя | Жёсткий scope этапа 1 (только текст, 2D-аватар). Еженедельные синхронизации. |
| Юридические претензии | Средняя | Игровая обёртка, чёткое пользовательское соглашение, консультация с внешним юристом. |
| Утечка данных | Низкая | Шифрование, ограничение доступа, NDA, логирование. |
| Конфликт в команде | Низкая | Зафиксированные роли, открытое обсуждение решений. |
| Тех сложность 3D | Высокая | На этапе 1 — только 2D. Для демки — заказные модели у фрилансера, если необходимо. |

8. Заключение

Проект «Solution» представляет собой уникальное сочетание технологий LLM, 3D-генерации и игровой механики, нацеленное на премиальную аудиторию.

Разработка ведётся полностью собственными силами, с использованием открытых инструментов и стандартных алгоритмов шифрования.

Первый этап (текстовый чат) будет завершён к августу 2026 года и послужит основой для привлечения инвестиций и перехода к голосовой и 3D-составляющим.

Все члены команды ознакомлены с ролями, политикой конфиденциальности и планом работ. Документ вступает в силу с момента подписания.

Дата: 26 марта 2026

Подписи: (список участников с подписями)